**NHẬT KÝ THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG**

Nhóm 07 - Thành viên nhóm)

1. Đào Huy Hoàng (Nhóm trưởng)
2. Phan Mạnh Tân
3. Lê Đình Nam
4. Phạm Hữu Phúc

*Tên ứng dụng:* **ỨNG DỤNG BÁN VÉ TÀU TẠI NHÀ GA**

Thời gian thực hiện: Từ 09/01/2024 đến 07/04/2024 (10 tuần)

|  | ***Công việc*** | ***Thành viên thực hiện*** | ***Mức độ hoàn thành*** | ***Nhận xét của GVHD*** | ***Ghi chú*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần 01** | 1. Đăng ký nhóm | Tất cả thành viên | 100% |  |  |
| 2. Họp nhóm | 75%% |  | **Thiếu Phạm Hữu Phúc không họp** |
| 3. Lên kế hoạch thực hiện cho các tuần | 100% |  |  |
| 4. Phân chia công việc nhóm | 100% |  |  |
| 5. Làm rõ các yêu cầu của đồ án | 0% |  |  |
| 6. Phân tích nghiệp vụ của đồ án |  | 0% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 02** | 1. Tìm hiểu nhu cầu của nhân viên | Phạm Hữu Phúc | 0% |  |  |
| 2. Giới hạn mục tiêu của đồ án | Lê Đình Nam | 0% |  |  |
| 3. Vẽ các mô hình UML: Use Case, Activity, Sequence và Class | Tất cả thành viên | 0% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 03** | 1. Chỉnh sửa lại mô hình | Phạm Hữu Phúc |  |  |  |
| 2. Code các class dự trên mô hình | Đào Huy Hoàng |  |  |  |
| 3. Lên ý tưởng giao diện | Lê Đình Nam |  |  |  |
| 4. Thiết kế cơ sở dữ liệu (SQL) | Phan Mạnh Tân |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 04** | 1. Thiết kế giao diện | Lê Đình Nam Đào Huy Hoàng | 0% |  |  |
| 2. Code giao diện | Phan Mạnh Tân  Đào Huy Hoàng Phạm Hữu Phúc | 0% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 05** | 1. Code xử lý tra cứu | Đào Huy Hoàng Phan Mạnh Tân | 0% |  |  |
| 2. Code xử lý đặt vé | Phạm Hữu Phúc Lê Đình Nam | 0% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 06** | 1. Code xử lý trả vé | Tất cả thành viên | 0% |  |  |
| 2. Code xử lý in vé | 0% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 07** | 1. Code xử lý khuyến mãi | Lê Đình Nam Đào Huy Hoàng | 0% |  |  |
| 2. Code xử lý thống kê | Phạm Hữu Phúc Phan Mạnh Tân | 0% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 08** | 1. Kiểm thử và tối ưu hóa chương trình | Đào Huy Hoàng | 0% |  |  |
| 2. Chuẩn bị file báo cáo đồ án | Tất cả thành viên | 0% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 09** | 1. Chuẩn bị file PPT | Tất cả thành viên | 0% |  |  |
| 2. In file báo cáo đồ án | Lê Đình Nam | 0% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 10** | 1. Xây dựng tài liệu và chuẩn bị công việc. | Tất cả thành viên | 0% |  |  |
| 2. Tổng kết và báo cáo. |  | 0% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |